Договор подряда на газификацию домовладения № ЛП-_____
г. Москва                                                                                                      «_____»  ___________ 2020 г.

          ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ООО «РСУ-ИНЖСТРОЙ», в лице Генерального директора Гильфанова Ш.Ш., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда на газификацию домовладения (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, изложенные в разделе 2 Договора, в срок, определенный разделом 6 Договора, а Заказчик принять работы и оплатить их, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими или привлеченными силами работ по строительству подземного газопровода для газификации жилого дома по адресу:  Московская область, Солнечногорский район, д. Лыткино, СНТ «Лесная поляна», участок №_____, согласно проекта, а именно:

2.1.1. Присоединение к газопроводной сети, строительство газопровода среднего давления Ду 32,0 мм протяженностью до 20 п.м., с установкой ДРП-1; с устройством цокольного ввода Ду32 мм.
2.1.2. Выполнение проекта внутреннего газооборудования, согласование со всеми заинтересованными организациями, являющегося неотъемлемой частью договора.
2.1.3. Обустройство внутреннего газооборудования с установкой газового счетчика G-4, сигнализатора загазованности (при необходимости), с подводкой газопровода к котлу и газовой плите – 1 шт.
2.1.4. Ввод в эксплуатацию построенного объекта газоснабжения по вышеуказанному адресу.

Все работы по газоснабжению производятся в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности и  СНиП.
2.2. Заказчик должен обеспечить возможность доступа к производству работ, принять работы и их оплатить.

                                                   3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ.
3.1. Стоимость работ составляет 545 000 (Пятьсот сорок пять тысяч) рублей, в том числе:

· п.2.1.1– присоединение к газопроводу – 290 000 рублей, строительство газопровода протяженностью до 20 п.м. с установкой ДРП-1 – 115 000 рублей;

· п.2.1.2-2.1.4 – 140 000 рублей.
3.2. Оплата по Договору производится по реквизитам Подрядчика, указанным в п.13.2 настоящего Договора. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50 % от стоимости работ не позднее 10-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора, 40%-Заказчик обязан уплатить Подрядчику после испытаний газопровода на прочность и герметичность.
3.3. В последующем, расчет за выполненные работы Заказчиком в размере 5 % от суммы Договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта приемки законченного строительства объекта  сети газопотребления (форма АКТА форма 2а – Приложение №1).

3.4. Окончательный расчет в размере 5% от суммы Договора (54500 рублей) производится Заказчиком после пуска газа в домовладение.

3.5. При выполнении дополнительных работ, не предусмотренных в настоящем Договоре, введенных Заказчиком и утвержденных Сторонами дополнительным соглашением, соответственно, увеличивается стоимость работ по Договору. Сроки выполнения работ с учетом внесенных изменений, стоимость дополнительных работ и порядок их оплаты согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3.6. При задержках в платежах срок выполнения работ продлевается на срок задержки аванса (оплаты). При несоблюдении сроков выполнения работ является основанием для переноса очередного платежа на срок отставания от графика.
4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
Подрядчик обязуется:

4.1.  Выполнить работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать выполненные работы в установленный Договором срок и ввести объект в эксплуатацию.
4.2. Подрядчик до начала работ назначает ответственное лицо из числа ИТР, прошедшее аттестацию в соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве Ростехнадзора РФ и имеющее удостоверение, для ведения технадзора за монтажом на газифицируемых объектах.
4.3. Согласовать с органами Госнадзора порядок ведения работ.
4.4. Выполнить и сдать исполнительно-техническую документацию.
4.5. Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по настоящему Договору. Гарантийный срок на все работы по данному договору составляет 1 (один) год с момента ввода газопровода в эксплуатацию.  
4.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, указанные в других статьях Договора.

4.7. Исполнением и окончанием работ по настоящему Договору является подписание акта приемки законченного строительством объекта сети газопровода в эксплуатацию (форма 2а).

4.8. В течение 1 (одного) рабочего дня сообщать Заказчику о приостановке выполнения работ или невозможности выполнения работ в связи с отсутствием технической возможности или другими обстоятельствами, возникшими не по вине Подрядчика или Заказчика. 

4.9. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.

4.10. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он имеет все разрешения (документацию) и допуск для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.11. При привлечении Подрядчиком сторонних организаций (третьих лиц) для выполнения работ по настоящему Договору, ответственность за действия или бездействия сторонних организаций (третьих лиц) несет Подрядчик как за свои собственные. 

5.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик обязуется: 

5.1. До начала работ передать Подрядчику по акту приема-передачи документов:
- Копию общегражданского паспорта.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на домовладение (копия).
- Кадастровый паспорт на земельный участок или выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок (копия).
- Марку газового оборудования.
- Технический паспорт (БТИ) или архитектурно-эскизный проект с планами этажей и фасадов (копия). 
- Ситуационный план расположения объекта газификации (формат А4, масштаб 1:2000) и топографической съёмки, согласованной с ГУП МО " Мособлгаз" (масштаб 1:500).
- Разрешения владельца газопровода.
5.2.  Обеспечить выполнение Технологического присоединения до границы участка (ТП).
5.3. Зарегистрировать проект в ТО межрайонного треста газового хозяйства с целью назначения Технадзора (строительного контроля) (при наличии доверенности от Заказчика, Подрядчик обязуется выполнить регистрацию проекта без дополнительной оплаты).
5.4. Обеспечить Подрядчику свободный доступ в домовладение для проведения работ согласно графика выполнения работ по Договору (доступ предоставляется представителям Подрядчика и в согласованное с Заказчиком время). 

5.5. Предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования площадью до 4-х м 2 и обеспечить их надежную сохранность.
5.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы согласно статьи 3 настоящего Договора.
5.7. Заказчик заключает Договор о подключении (технологическом присоединении)  объектов капитального строительства к сети газораспределения, а также оплачивает услуги по подключению (технологическому присоединению), пуску газа, техническому обслуживанию газопровода  и оплачивает счета, выставляемые межрайонным трестом газового хозяйства (предоплата за газ, гарантирующая бесперебойную подачу газа).
5.8. Газовое оборудование (котёл, газовую плиту, домовой регуляторный пункт, счётчик, сигнализатор загазованности) необходимое для строительства приобретает Заказчик за свой счёт, все остальное оборудование и материалы приобретает Подрядчик 

5.9. Для сдачи газопровода в эксплуатацию Заказчик предоставляет следующие документы:

 -  Поэтажные планы строений БТИ  (копия).
 -  Свидетельство о государственной регистрации права на дом и участок (копия).
 -  Акт технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов (оригинал).
 - Справка о присвоении почтового адреса домовладению (оригинал либо копия, заверенная   нотариально).
 -  Паспорта на котел, счетчик, плиту (копия).
 -  Пакет документов на обслуживание импортного котла (оригинал).
 - Пакет документов на обслуживание сигнализатора загазованности (при необходимости) (оригинал).
 -  Пакет документов на обслуживание домового регуляторного пункта (ДРП) (оригинал).
 -  Акт замера контура заземления котла (оригинал).

5.10. В случае изменения проектного решения, после заключения настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение.

5.11. Если Заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по газификации объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующее количество рабочих дней задержки оплаты.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
6.1. Продолжительность работ составляет – 6 (шесть) месяцев. 

Срок начала работ определяется датой исполнения Заказчиком пункта 5.3 настоящего Договора и получения Подрядчиком платежей от Заказчика, исполненных согласно п.3.2. 

При несвоевременном перечислении платежей сроки работ продлеваются на соответствующее количество рабочих дней задержки в оплате.

7. ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО РАБОТ.
7.1.  Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения актов выполненных работ (3 экземпляра) от Подрядчика обязан рассмотреть их, подписать и вернуть два экземпляра подписанного акта Подрядчику или направить Подрядчику письменное мотивированное возражение от подписания акта с подробным описанием замечаний и выявленных в работах недостатков.
7.2.  Подрядчик, получив от Заказчика мотивированное возражение, обязуется рассмотреть его в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения и устранить недостатки в работах за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 

7.3.  После устранения Подрядчиком недостатков в работах, он повторно направляет Заказчику акты выполненных работ, а Заказчик обязуется рассмотреть и согласовать акты в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.
7.4.  Работы считаются выполненными надлежащего качества и в надлежащие сроки с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Завершением работ по данному Договору является подача газа в домовладение после оформления собственности на Объект и наличие всей технической документации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях, когда работы были выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора или с иными недостатками, Заказчик в соответствии со ст. 723 ГК РФ вправе потребовать от Исполнителя  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут разрешать при возможности путем переговоров. В случае, если Сторонами не достигнуто соглашение об урегулирование разногласий, то спор передается на рассмотрение в суд по местонахождению истца.  
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.

10.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки строительства и договорная цена в этом случае соответственно уточняются.
11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
11.2. Расторжение и внесение изменений в настоящий Договор допускается в письменной форме за подписью обеих Сторон.

11.3. При расторжении Договора по обоюдному согласию, при одностороннем расторжении или по решению суда, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.4. Одностороннее расторжение Договора возможно только по решению суда при несоблюдении одной из Сторон условий Договора. 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. В случае изменения реквизитов (изменение адресов, банковских реквизитов и других подобных изменениях) одной из Сторон  Договора, она обязана уведомить об этом другую Сторону Договора в течение 5 (пяти) календарных дней. В противном случае исполнение Стороной Договора обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.

12.2. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
Приложения:

Приложение №1. Форма АКТА ввода в эксплуатацию.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
13.1. Заказчик: ______________________________________________________.
Паспорт _____________ выдан ____________ г.  ________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________________________________________
Телефон:  
Электронная почта:
13.2.Подрядчик: ООО «РСУ–ИНЖСТРОЙ»

Адрес:103460, г. Москва, г. Зеленоград, ОАО «Завод СТЕЛЛА»

Телефон:+7 (499)130-02-40, Электронная почта:  rsu-ingstroy@mail.ru
ИНН 7735092120, КПП 773501001, ОГРН 103773501500 , ОКПО 18616167

Р/с: 40702810338150100891 в ОАО Сбербанк России, г. Москва  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Заказчик                                                                                            Подрядчик

 __________________________                                                     ООО «РСУ-ИНЖСТРОЙ»                                                                                     
________________________                                                          _____________Гильфанов Ш.Ш.
Приложение №1 к договору подряда №ЛП- _____ от _______

форма № 2а 

АКТ приемки

законченного строительством объекта сети газопотребления 

ж.д. №    , СНТ «Лесная поляна», д. Лыткино, с.п. Соколовское, 

Солнечногорского района, Московской области
 (наименование и адрес объекта)

 «___» _____________ 2017 г.
Комиссия в составе:
владелец (застройщик):____________________________________​​​________;
                                                                           (название организации, должность, инициалы, фамилия)
подрядчик: производитель работ    ООО «РСУ-Инжстрой» Митрясов Е.А. ;
                                (название организации, должность, инициалы, фамилия)                                           
Представитель филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»   Солнечногорской РЭС   Беляев Д.Ю.
 (название организации, должность, инициалы, фамилия)                                           
Представитель заказчика, осуществляющий строительный контроль: 

филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» - 
начальник Солнечногорской РЭС Баранов А.К. 

 (должность, инициалы, фамилия)
произвела приемку сети газопотребления в эксплуатацию по адресу: ж.д.  на уч. __  , СНТ «Лесная поляна», д.Лыткино, с.п.Соколовское   Солнечногорского района Московской области.

Строительство сети газопотребления производила строительно-монтажная организация: ____ООО «РСУ-Инжстрой»____________________
                            (наименование и форма собственности организации)

по проекту № 01-15/ГСН,ГСВ,  ООО «РСУ-Инжстрой», г.Москва, 2017г.,

       (наименование проектной организации)

Согласованному с  филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»
(наименование организации)           (указать, с изменениями или без)

за № 48139  от 17.08.2016 г. 

Строительство начато: «___» ____________ 2017 г.
Строительство закончено: «__» __________ 2017 г.
К сдаче предъявлено:

	№ п/п
	Элементы
	Количество
	Тип

	1
	Общая протяженность, м
	5,95
	32/25

	2
	а) подземный газопровод, м
	3,70
	

	
	в том числе стальной газопровод D = 25 мм, м
	3,20
	

	
	полиэтилен, газопровод D = 63 мм, м
	-
	

	
	D = 32 мм, м
	0,50
	

	
	
	
	

	
	б) надземный газопровод, м
	2,25
	Ду25

	3
	Рабочее давление, МПа
	0,3
	

	4
	Тип изоляции
	плен.ВУС
	

	5
	Количество вводов
	1
	

	Сооружения на газопроводе

	6
	Кран на вводе диаметром, мм
	-
	

	7
	Конденсатосборник
	-
	

	8
	Изолирующий фланец (муфта, сгон) диаметром, мм
	1
	НЭМС Ду25мм

	9
	Футляр
	1
	Ду110мм, L=0,80м на газовом вводе

	10
	Домовой регулятор
	1
	ДРПС


Комиссия рассмотрела проект, исполнительно-техническую документацию, оценила качество работы и определила техническую готовность объекта. Комиссия считает, что работы по строительству сети газопотребления выполнены в соответствии с проектом и требованиями СП «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Согласно техническому отчету от_____________2017г. по коррозионному обследованию газопроводов, выданному_________________________________,

                                                                                                          (наименование организации)

____________________________________________________________________.
(данные о защитном потенциале)

Комиссия считает, указанная сеть газопотребления принята в эксплуатацию.

Владелец (застройщик)                              ______________      
                                                                                                                (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
Производитель работ    ООО «РСУ-Инжстрой» _____________  Е.А.Митрясов

                                                           (должность)                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика, осуществляющий строительный контроль: 

филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» - 
начальник Солнечногорской РЭС  ________________________  А.К.Баранов 

                     (должность)                                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Представитель филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»   Солнечногорской РЭС _______________________________  Д.Ю.Беляев
                 (должность)                                                             (подпись)               (инициалы, фамилия)
1

